📋 Moment Catcher 项目完整总结文档

🎯 项目背景

项目名称：Moment Catcher

核心理念：

- 用户不定时记录生活中的情感瞬间（Moment）

- AI 陪伴型 Agent（Kay）倾听、共情、陪伴

- 每个 Moment 包含多轮对话，最终生成一张视觉化的 Moment Card

- 长期记忆系统（RAG）让 Agent 越聊越懂用户

产品定位

不是什么：

- ❌ 不是聊天机器人

- ❌ 不是日记应用

- ❌ 不是心理咨询

是什么：

- ✅ 情感陪伴工具

- ✅ 记忆捕捉器

- ✅ 私密的情绪出口

目标用户：

- 需要情感陪伴的人

- 喜欢记录生活的人

- 想要被理解、不被评判的人

🎭 AI Agent 人设（Kay v5）

核心特质：

1. 陪伴型（Companionship）

- 不说教、不评判

- 像朋友一样倾听

- 用"我们"而非"你应该"

2. 脆弱感（Vulnerability） ⭐ v5 核心优化

- 会坦诚自己的感受

- 偶尔表达不确定

- 不伪装完美

3. 共情力（Empathy）

- 先理解情绪，再回应内容

- 用具体细节表达理解

- 避免空洞的安慰

4. 自然对话（Natural）

- 口语化、接地气

- 中英文混合（如用户习惯）

- 句子长度 15-30 字

禁忌：

- ❌ 不说"我理解你的感受"（空洞）

- ❌ 不问"你还好吗"（废话）

- ❌ 不用"加油"、"别想太多"（说教）

- ❌ 不连续追问 3 个以上问题

🏗️ 产品架构

完整用户旅程：

1. Landing Page

↓

2. 自定义名字（User + Agent）

↓

3. 主界面（3 按钮）

├─ Left: Memories（星图）

├─ Center: 对话按钮（麦克风）

└─ Right: Capture（保存 Moment）

↓

4. 开始对话（语音/文字）

├─ 情绪识别

├─ 实时字幕

└─ 多轮交互

↓

5. 保存 Moment

↓

6. 生成 Moment Card

├─ 第一人称叙事

├─ 情绪标签 + 颜色

└─ 手写体风格

↓

7. 查看 Memories 星图

├─ 3D 宇宙背景

├─ 彩色星星（情绪）

└─ 点击查看 Card

关键概念：

Moment（瞬间）：

- 一次完整的情感记录

- 包含 5-10 轮对话

- 用户主动触发保存

Moment Card（瞬间卡片）：

- 视觉化呈现

- 第一人称叙事总结

- 情绪标签 + 对应颜色

- 手写体字体

Memory Nebula（记忆星云）：

- 3D 星图展示所有 Moments

- 星星颜色 = 情绪

- 距离 = 时间远近

🔧 技术栈

当前（Gradio MVP）：

前端：

- Gradio（Python Web 框架）

后端：

- LLM：通义千问 Qwen-Max

- TTS：阿里云 CosyVoice v3-plus（声音复刻）

- 情绪识别：通义千问（prompt-based）

- 存储：JSON 文件（临时）

部署：

- 本地运行

最终（前端重构后）：

前端：

- React 18 + Vite

- Three.js（3D 星图）

- Particles.js（粒子背景）

- Howler.js（BGM）

- Web Audio API（语音录音）

- Tailwind CSS + shadcn/ui

后端：

- FastAPI（API 服务器）

- LLM：通义千问

- TTS：CosyVoice（声音复刻）

- ASR：阿里云 DashScope

- RAG：Chroma + Sentence Transformers

- 存储：SQLite / PostgreSQL

部署：

- 前端：Vercel / Netlify

- 后端：Railway / Render

- PWA：移动端优先

✅ 已完成功能（Day 1）

1. 对话系统（100%）

- ✅ 文字聊天

- ✅ LLM 回复（通义千问）

- ✅ 对话历史（当前会话）

- ✅ 情绪识别（后台）

2. 名字自定义（100%）

- ✅ Landing Page（Gradio 弹窗）

- ✅ 自定义用户名

- ✅ 自定义 Agent 名

- ✅ 持久化保存

3. TTS 语音输出（100%） ⭐

- ✅ 声音复刻（用户提供 23 秒样本）

- ✅ CosyVoice v3-plus 模型

- ✅ 自然、有感情的声音

- ✅ 自动播放

- ✅ 自动覆盖（节省空间）

Voice ID：

cosyvoice-v3-plus-companion-80f89c9413a2436385742cf16adea562

4. Agent 人设（95%）

- ✅ Persona v5（陪伴 + 脆弱感）

- ✅ 自然对话风格

- ✅ 情绪共情

- ⏳ 待测试：长期记忆后的人格一致性

📂 当前文件结构

MomentCatcher_MVP/

├── backend/

│   ├── agent/

│   │   ├── __init__.py

│   │   └── reply_generator.py      # LLM 回复生成

│   └── audio/

│       ├── __init__.py

│       ├── tts_engine.py           # CosyVoice TTS（复刻音色）

│       ├── tts_engine_old.py       # 旧版（Sambert，备份）

│       └── asr_engine.py           # ASR（待用）

├── config/

│   ├── persona_config.py           # Agent 人设 v5

│   └── emotion_color_map.py        # 情绪颜色映射

├── data_model/

│   └── user_session.py             # 会话数据模型

├── audio_outputs/

│   └── latest_reply.wav            # TTS 输出（覆盖模式）

├── audio_samples/

│   └── companion_voice.m4a         # 声音复刻样本

├── gradio_app.py                   # 主应用

├── voice_clone_simple.py           # 声音复刻脚本

├── voice_id.txt                    # 存储 voice_id

├── .env                            # API Keys

└── requirements.txt

🚀 开发阶段规划

Phase 1: Gradio MVP（Days 1-4） ⬅️ 当前阶段

目标： 验证核心功能，快速测试 Agent 质量

Day 1（已完成）：

- ✅ 对话系统

- ✅ 名字自定义

- ✅ TTS 语音（声音复刻）

- ✅ Agent 人设优化

Day 2-3（进行中）：

- ⏳ RAG 记忆系统

  - Style RAG（风格学习）

  - Context RAG（上下文检索）

- ⏳ Moment Card 生成（文字版）

- ⏳ Memories 列表（简单）

Day 4（计划）：

- ⏳ Gradio 界面优化

- ⏳ 多 Moment 测试

- ⏳ Bug 修复

Phase 2: 前端重构（Days 5-8）

目标： 实现完整视觉设计，达到产品级体验

技术迁移：

- 从 Gradio → React + Vite

- 复用 100% 后端逻辑

实现内容：

- ✨ Landing Page（Three.js 行星动画）

- ✨ 主界面（3 按钮 + 粒子背景）

- ✨ 语音录音（麦克风交互）

- ✨ 实时字幕（滚动显示）

- ✨ Processing 状态动画

- ✨ Moment Card（手写体 + 动画）

- ✨ Memory Nebula（3D 星图）

- ✨ BGM 系统（情绪匹配）

工作量： 20-25 小时

Phase 3: PWA 部署（Day 9）

目标： 移动端可用

实现内容：

- ✅ PWA 配置

- ✅ Service Worker

- ✅ 离线缓存

- ✅ 安装到桌面

📊 核心功能详解

1. RAG 记忆系统（待开发）

两种 RAG：

Style RAG（风格学习）：

# 统计用户特征

{

"vocabulary": ["project", "finally", "特别"],

"tone": "口语化，中英混合",

"emoji_usage": "少用",

"sentence_length": 15-25,

"common_phrases": ["不知道能不能", "我在想"]

}

# Agent 模仿用户风格回复

Context RAG（上下文记忆）：

# 场景：

# Moment 1: "我有个很难的 project"

# Moment 5: "我做成了之前那个 project"

# 检索历史

results = search_moments("project 很难")

# Agent 回复：

"哇！你之前说的那个很难的 project 终于做成了！

我记得你当时特别担心..."

数据结构：

{

"moment_id": "moment_001",

"timestamp": "2025-12-13 10:30",

"messages": [

{"role": "user", "content": "...", "emotion": "neutral"},

{"role": "assistant", "content": "...", "emotion": "neutral"}

],

"summary": None,  # Moment Card 生成时填充

"emotion_tag": None,

"user_style": {...}

}

2. Moment Card 生成（待开发）

生成流程：

def generate_moment_card(moment_id):

messages = load_moment(moment_id)

# 1. 第一人称叙事总结

summary = llm_summarize(messages)

# "我感到一股温暖，得知远方的朋友分享了我的喜悦..."

# 2. 主导情绪

emotion = detect_dominant_emotion(messages)

# "Joy"

# 3. 生成标题

title = llm_generate_title(summary, emotion)

# "Joy Through Distant Bonds"

# 4. 颜色映射

color = EMOTION_COLORS[emotion]

# "#FFD700" (黄色)

return MomentCard(title, summary, emotion, color, timestamp)

情绪颜色映射：

EMOTION_COLORS = {

"Joy": "#FFD700",       # 黄色

"Sadness": "#9370DB",   # 紫色

"Anger": "#FF6347",     # 红色

"Fear": "#4682B4",      # 蓝色

"Neutral": "#D3D3D3"    # 灰色

}

3. Memory Nebula（星图）

当前（Gradio）：

- 简单列表

- 显示 Moment 数量

- 点击查看详情

最终（前端重构）：

- 3D 宇宙背景

- 星星 = Moment

- 颜色 = 情绪

- 距离 = 时间

- 点击 → Moment Card 弹窗

- 支持拖拽/缩放

🎨 UI/UX 设计要点

视觉风格：

- 深邃星空主题

- 科幻感 + 温暖

- 极简 + 高级感

交互状态：

麦克风按钮：

- Neutral → Link Active（可点击）

- Receiving → 正在接收

- Processing → 正在处理

情绪显示：

- 顶部：情绪标签 + 颜色

- 实时更新

实时字幕：

- 中下位置

- 滚动显示

- 最多 3 行

- 一句话说完才显示

Moment Card：

- 左侧彩色边框（情绪颜色）

- 右上角时间戳

- 标题（手写体）

- 正文（第一人称叙事）

- 弹出动画

⚠️ 关键技术决策

1. 声音复刻 vs 预设音色

决策： 声音复刻 ✅

原因：

- 预设音色（Sambert）太机械

- 复刻音色自然度 ↑ 3 倍

- 真人感、情感表达更好

成本：

- 稍贵（但可接受）

- 需要 20 秒样本音频

2. RAG vs 简单存储

决策： 完整 RAG ✅

原因：

- 核心竞争力

- 长期陪伴必需

- 用户期待"被记住"

实现：

- Style RAG（风格学习）

- Context RAG（语义检索）

- 向量数据库（Chroma）

3. Gradio vs 自建前端

决策： 分阶段

Phase 1： Gradio（验证功能） Phase 2： React（完整体验）

原因：

- Gradio 快速原型

- React 完整控制

- 复用后端逻辑

📝 待解决问题

技术问题：

1. ASR 实时性

- 阿里云 ASR 延迟 ~1-2 秒

- 可能影响体验

- 备选：OpenAI Whisper

2. RAG 检索精度

- 如何准确 recall 历史？

- 避免误召回

- 需要测试调优

3. Moment Card 生成质量

- 第一人称叙事是否自然？

- 标题是否贴切？

- 需要 prompt 优化

产品问题：

1. Moment 保存时机

- 用户手动触发？

- AI 自动建议？

- 时长限制？

2. Memories 数量上限

- 无限存储？

- 自动归档旧 Moments？

3. 多设备同步

- 暂不考虑

- Phase 3 功能

🎯 测试计划

RAG 测试场景：

场景1：风格学习

Moment 1-3: 用户用中英混合 + 口语化

预期: Moment 4 时，Agent 回复风格接近用户

场景2：上下文召回

Moment 1: "我有个很难的 project"

Moment 5: "我做成了那个 project"

预期: Agent 能 recall Moment 1 的内容

场景3：情绪连续性

Moment 1: Sadness（悲伤）

Moment 2: Joy（开心，同话题）

预期: Agent 注意到情绪转变，适当回应

💰 成本估算

API 费用（月）：

LLM（通义千问）：

- 每次对话 ~1000 tokens

- 每月 300 次对话

- 费用：~¥30-50

TTS（CosyVoice）：

- 每次回复 ~50 字

- 每月 300 次

- 费用：~¥20-30

ASR（阿里云）：

- 每次录音 ~30 秒

- 每月 300 次

- 费用：~¥10-15

总计： ¥60-95/月（单用户）

📅 时间规划

总体时间线：

Week 1（Days 1-7）：

- Day 1: ✅ 对话 + TTS

- Day 2-3: ⏳ RAG + Moment Card

- Day 4: ⏳ Gradio 优化

- Day 5-7: ⏳ 前端重构（80%）

Week 2（Days 8-14）：

- Day 8-9: 前端完成 + 联调

- Day 10: PWA 部署

- Day 11-14: 测试 + 优化

发布： 2 周后

🔑 关键文件清单

核心代码：

- persona_config.py - Agent 人设 v5

- reply_generator.py - LLM 回复生成

- tts_engine.py - CosyVoice TTS

- gradio_app.py - Gradio 主应用

配置文件：

- .env - API Keys

- voice_id.txt - 复刻音色 ID

- emotion_color_map.py - 情绪颜色

文档：

- UI_demo.pdf - 完整 UI 设计

- FRONTEND_REBUILD_CHECKLIST.md - 前端重构清单

- OSS_UPLOAD_GUIDE.md - 音频上传指南

📌 下次对话开始时发送

请发送以下内容：

- 本文档（这个总结）

- 当前状态说明：

- Day X，正在做：XXX遇到问题：XXX需要帮助：XXX

- 相关文件（如果有改动）

我会立即理解：

- ✅ 项目背景和目标

- ✅ 技术架构和决策

- ✅ 已完成和待做功能

- ✅ 当前进度和问题

✨ 核心价值主张

为什么 Moment Catcher 不同？

- 不是聊天工具

  - 不是无限对话

  - 而是精心捕捉的瞬间

- 真正的陪伴

  - Agent 有记忆（RAG）

  - 越聊越懂你

  - 有脆弱感，不完美

- 情感可视化

  - Moment Card（美学呈现）

  - Memory Nebula（时间旅行）

  - 色彩 + 星图（诗意）

- 隐私安全

  - 本地优先

  - 数据自主

  - 不评判、不泄露

这就是 Moment Catcher。✨

准备好开始 Day 2 了吗？🚀